## Slide 1: Return of the Sith
Ein Studienprojekt von Ludwig Loth und Markus Wiegand
Projektnr.: 01

## Slide 2: Agenda
Herausforderungen und Lösungen
Lessons learned
Anhang
  Quellen
Vergleich Zeitplanung

## Slide 3: Herausforderungen
Steroscopic Rendering
  Dateiformat mehrerer Layer
  Plugin
Compositing
Zusammenfügen verschd. Layer
BVH Cache

## Slide 4: Stereoscopic Rendering
Problem
Es müssen pro Frame zwei Bilder gerendert werden. Aus zwei verschiedenen Kameraperspektiven, welche zu einem 3D-fähigen Bild zusammengesetzt werden müssen.

## Slide 5: Stereoscopic Rendering
Lösung
Es muss ein geeignetes Kamerarig, welches diese zwei Bilder rendert. Ein selbst erstelltes Rig eignete sich nicht für das Rendern mehrerer Objekte. Nach einigen Tests stellte sich ein vorgefertigtes Plugin für Blender als beste Lösung heraus.

## Slide 6: Dateiformat
Problem
Beim rendern von mehr als zwei Layern entsteht ein Problem, wobei das PNG-Format kein 3D-fähiges Bild mehr wiedergeben kann.

## Slide 7: Dateiformat
Lösung
Zunächst wurden verschiedene Formate ausprobiert, wie TIFF oder Targa. TIFF funktionierte zwar, jedoch war dann die endgültige Lösung die Szene auf zwei Renderlayer zu begrenzen. Da für weiter Tests die Zeit nicht ausreichte.

## Slide 8: Compositing
Problem
Beim rendern mit eines Layer mit mehreren Objekten wurden alle mit dem Compositing versehen, sobald es auf ein Objekt angewendet wurde.

## Slide 9: Compositing
Lösung
Das Nutzen mehrerer Layer löst das Problem, wobei das Objekt mit Compositing auf einen separaten Layer verschoben werden muss. Dabei sollte jedoch das Problem des stereoskopischen Renderns auf mehr als zwei Layern beachtet werden. (siehe Folie 6, 7 )

## Slide 10: BVH Cache
Erläuterung Begriff
Das rendern auf verschiedenen Layern wird durch das Erstellen des Caches beschleunigt. Dieser wird nur beim ersten Layer gespeichert, sodass die Anderen diesen nutzen können.

## Slide 11: BVH Cache
Problem
Der BVH Cache wird in unregelmäßigen Abständen angelegt und dieser besitzt teilweise eine Größe von über 500 MB. Somit wurde der Renderprozess nach wenigen Frames gestoppt, da die Festplatte ihr maximales Volumen erreicht hat.

## Slide 12: BVH Cache
Lösung
Nach längerer Suche in verschiedenen Dateistrukturen und später in versteckten Ordnern wurde der Speicherpfad gefunden und konnte somit geleert werden. Es ergibt sich zwar eine längere Renderzeit, aber deshalb muss dieser nicht ständig gelöscht werden.

## Slide 13: Partikelsystem & Physics
Problem
Das Partikelsystem bzw. die Physics liefen im Animation-Player von Blender nicht korrekt ab. Somit konnte der gewünschte Raucheffekt nicht erfolgreich in den finalen Bildern dargestellt werden.

## Slide 14: Partikelsystem & Physics
Lösung
Durch das ‚Baken‘ des Raucheffektes wird ein Cache in der jeweiligen .blend-Datei erzeugt, dadurch kann der Effekt problemlos abgespielt werden und auch in andere Szenen verlinkt werden.

## Slide 15: Risiko
Risiko:
3D-Rendering geht aus Gründen schief oder ist dem gewünschten Ergebnis nicht gleich zu stellen
Lösung:
Es werden in Blender beim 3D rendern immer Zwei Bilder gerendert, somit kann der Film auch in 2D fertiggestellt werden
Risiko:
Die Renderingzeit welche im Zeitmanagement veranschlagt wurde reicht nicht aus
Lösung:
Wenn rechtzeitig erkannt, dann Zeitmanagement ändern. Wenn nicht dann als Notlösung auf 720p und 25fps ausweichen